Мероприятия, проводимые в общеобразовательном учреждении лицей "Серпухов" в рамках создания единой информационно-образовательной среды образовательного учреждения

| № | Сроки проведения этапа, учебные годы | Описание этапа (мероприятий) | Количество задействованных сотрудников, их должности | Трудности при прохождении этапа | Полученный результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005-2006 | Анализ рынка ПО для организации информационно-образовательной среды ОУ. Апробация в деморежиме данных программных продуктов. Работа по материальному оснащению школы компьютерами. | 2, директор, учитель информатики. | Недостаточное финансирование, отсутствие опыта. | Выбор в качестве информационно-образующего модуля построения информационной среды ОУ комплексной информационной системы NetSchool. |  |
|  | 2006-2007 | Прокладка локальной вычислительной сети в кабинеты, оснащенные компьютерами. Организация свободного доступа учителей в кабинет ИКТ. Обучение подколлектива основам ИКТ, работе по заполнению баз данных и электронным журналом. Инсталляция, настройка и заполнения баз данных NetSchool. Работа экспериментальной площадки по внедрению непрерывного информационного образования со 2 по 11 классы. | Весь педагогический коллектив, учителя информатики как тьюторы. Учащиеся в составе компьютерной бригады под руководство учителя информатики. | Слабое владение учителями персональными компьютерами. Оторванность работы с электронным журналом от учебного процесса (заполнение велось в основном после уроков). | Заполнение баз данных NetSchool. Апробация ведения электронного журнала. Все учителя прошли подготовку пользователя ПК в рамках школьных курсов. Успешное введение курса информатики со 2 класса. | Решение о расширении материального оснащения школы. Курс на информатизацию образования в ОУ. Участие и победа в ПНПО. |
|  | 2007-2008 | Перенос NetSchool на сервер. Поставка компьютеров в учебные классы. Прокладка сетей. Полноценное использование электронного журналы. Апробация работы сетевого хранилища данных. Переоборудование кабинета ИКТ в кабинет информатики. Переход на предпрофильное и профильное образование (информационо-технологический профиль). | Весь педагогический коллектив – работа с базами данных и электронным журналом. Директор, заместитель директора по ИКТ, 3 учителя информатики, учащиеся в составе бригады компьютерной скорой помощи. | Необходимость ведения двух журналов. | Все учебные кабинеты оснащены компьютерной и презентационной техников. Организован доступ к NetSchool через сеть интернет (www.serpuhov.edu.ru). Учителя прошли повышение квалификации в области использования ИКТ. Функционируют 3 учебных кабинет информатики и ИКТ. 8-11 классы перешли на обучение в режиме информационно-технологического профиля. | В качестве сетевого хранилища данных выбрана свободная система FreeNas. |
|  | 2008-2009 | Переиздание лицейского сайта. Апробация программных продуктов АВЕРС-директор, АВЕРС-расписание. Организация контролируемого доступа к сети Интернет на основе кешируещего прокси-сервера HandyCache. Выделение сервера для сетевого хранилища данных на базе FreeNas. | Весь педагогический коллектив – заполнение баз данных АВЕРС-директор. Заместитель директора по ИКТ, учителя информатики, лаборант. | Невозможность стыковки баз данных NetSchool и АВЕРС-директор. | Расширение информационно-образовательной среды. Создание сетевой электронной медиатеки. В NetSchool интегрирована система интерактивного тестирования знаний «СИнТеЗ». |  |
|  | 2009-2010 | Проведение работ по превращению сайта ОУ в информационно-образовательный портал. Выделение сервера для организации сетевого доступа к базе АВЕРС-директор. Апробация электронного журнала АВЕРС. Изучение свободного программного обеспечения, способного заменить проприетарное ПО в учебном процессе. | 3 учителя информатики, директор, заместители директора по УВР, председатели ШМО. | Ведение 2-х сетевых баз данных, 3-х журналов. Большая нагрузка на учителей информатики (должности заместителя директора по ИКТ и лаборанта исключены их штатного расписания) | Посещаемость и информативность сайта возросла в разы. Собран установочный диск со свободным и бесплатным ПО. Все участники УВП работают с единым набором ПО. Подключение к информационному порталу новых сетевых ресурсов: - сайт по безопасности в лицее(http://www.shishlovskiy.ru/) - онлайн уроки биологии (http://shishlena.ru/) | Несмотря на появление возможности перехода на ведение одной базы АВЕРС-директор и электронного журнала АВЕРС (эти базы используются Комитетом по образованию города и заполняются во всех ОУ города), коллектив лицея оставляет NetSchool как информационно-образующую среду, отказавших только от ведения электронного журнала АВЕРС. |
|  | 2010-2011 | Внедрение биометрической информационной системы «Школьное окно». Переход на новую версию NetSchool 4.0 Настройка модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды "Moodle" и интеграции ее с NetSchool. Переход на использование всеми участниками образовательного процесса единого программного обеспечения. Работы по расширению лицейского информационно-образовательного портала. | Директор, учитель информатики. | Все мероприятия этого этапа удалось закончить только к концу учебного года, т.к. обнаружились сложности как в работе новых программных продуктов (установка и настройка новой версии NetSchool, настройте "Школьного окна" и сенсоров, установке и интеграции Moodle) так и организационные (получение разрешений на обработку биометрических данных от родителей, регистрация 700 учащихся). | Расширение информационно-образовательной среды. Подключение к информационному порталу новых сетевых ресурсов: - инфопортал для родителей (http://roditelyam.shishlovskiy.ru) - уроки информатики (http://titovainfic.moy.su) - свободное и бесплатное ПО в учебном процессе (http://spo.licey-serpuhov.ru/). Учебная среда (http://www.serpuhov.edu.ru/moodle/) будет подключена к началу нового учебного года. |  |